| BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2022/TT-BXD | Hà Nội, ngày tháng năm 2022 |

Dự thảo

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo                    trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg                              ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt                      Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số           /2022/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2022 của chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Xét đề nghị của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về việc xác định đối tượng, điều kiện, phương thức hỗ trợ và việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 90/QĐ-TTg).

2. Đối tượng áp dụng

a) Hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở (bao gồm xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có) theo Quyết định số 90/QĐ-TTg.

b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ gia đình; bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch trên cơ sở pháp luật và chính sách của Nhà nước; phù hợp với phong tục tập quán của mỗi dân tộc, vùng, miền, bảo tồn bản sắc văn hóa của từng dân tộc; phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới;

2. Huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm. Thực hiện hỗ trợ theo nguyên tắc: Nhà nước hỗ trợ theo phương thức trực tiếp một phần và cho vay vốn để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở với lãi suất ưu đãi, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở;

3. Sau khi được hỗ trợ, các hộ gia đình phải xây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đang có, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 (đối với những hộ độc thân không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 18 m2) và “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng); tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Nhà ở phải đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, tố, lốc;

4. Hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở (bao gồm xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có yêu cầu) và chỉ được chuyển nhượng sau khi đã trả hết nợ vay (cả gốc và lãi) cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 3. Xác định đối tượng được hỗ trợ nhà ở

Đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg phải đảm bảo có đủ các điều kiện sau:

1. Là hộ nghèo, hộ cận nghèo cư trú trên địa bàn huyện nghèo, được xác định tiêu chí nghèo theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định số 90/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Quyết định số 90/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm.

2. Hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở.

3. Hộ chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác.

4. Trường hợp đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác thì phải thuộc các đối tượng sau: Nhà ở đã bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ do thiên tai gây ra như: Bão, lũ, lụt, động đất, sạt lở đất, hỏa hoạn nhưng chưa có nguồn vốn để sửa chữa, xây dựng lại. Đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác có thời gian từ 10 năm trở lên tính đến thời điểm Quyết định số 90/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành nhưng nay nhà ở đã hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sụp đổ.

Điều 4. Trình tự lập và phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở

1. Trưởng thôn tổ chức họp để phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đến các hộ dân; tổ chức bình xét, đề xuất danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và quản lý theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cuộc họp phải có đại diện tối thiểu 50% số hộ gia đình trong thôn và có sự tham gia của đại diện chính quyền cấp xã, đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã (theo mẫu tại Phụ lục số I kèm theo Thông tư này).

Việc bình xét theo nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch. Hộ được đưa vào danh sách đề nghị hỗ trợ phải được trên 50% số người tham dự cuộc họp đồng ý (theo hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín). Các thôn hướng dẫn các hộ dân có tên trong danh sách thuộc đối tượng của chính sách làm đơn đăng ký hỗ trợ và cam kết xây dựng nhà ở (theo mẫu tại Phụ lục số II kèm theo Thông tư này).

2. Thứ tự ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau đây:

a) Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật).

b) Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.

c) Các hộ gia đình còn lại.

3. Đối với những hộ có từ 02 ưu tiên trở lên thì chọn ưu tiên cao hơn. Đối với các hộ gia đình có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện trước theo thứ tự sau:

a) Hộ gia đình có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu rẻ tiền, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn;

b) Hộ gia đình chưa có nhà ở (là hộ gia đình chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở - trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước);

c) Hộ gia đình có đông nhân khẩu.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, rà soát tổng hợp và gửi về Ủy ban nhân dân huyện danh sách số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở, trong đó thể hiện rõ danh sách những hộ có nhu cầu vay vốn và những hộ không có nhu cầu vay vốn. Trường hợp những hộ thuộc đối tượng của chính sách nhưng không có nhu cầu vay vốn, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách để các hộ ký xác nhận đã được phổ biến nhưng không tham gia chính sách (theo mẫu tại Phụ lục số III kèm theo Thông tư này).

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và phê duyệt danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có các trường hợp phải điều chỉnh danh sách thì phải phê duyệt lại và báo cáo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn (theo mẫu tại Phụ lục số IV kèm theo Thông tư này); gửi Đề án về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh xã Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Đề án cho Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh để làm cơ sở cho vay.

Điều 5. Giải ngân vốn hỗ trợ

1. Đối với vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện giải ngân 100% vốn hỗ trợ theo quy định đối với những hộ gia đình thực hiện xây dựng mới sau khi hoàn thành phần móng và đối với những hộ gia đình thực hiện cải tạo, nâng cấp nhà ở đã có sau khi hoàn thành 30% khối lượng công việc xây dựng.

2. Giải ngân và cấp phát vốn vay ưu đãi

a) Đối với vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân 100% vốn vay theo quy định đối với những hộ gia đình thực hiện xây dựng mới sau khi hoàn thành phần móng và đối với những hộ gia đình thực hiện cải tạo, nâng cấp nhà ở hiện có sau khi hoàn thành 30% khối lượng công việc xây dựng.

b) Việc giải ngân và cấp bù lãi suất theo quy định của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Phương thức xây dựng nhà ở

1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng nhà ở

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương (kèm theo dự toán kinh phí, dự trù vật liệu chủ yếu). Các địa phương tổ chức giới thiệu các mẫu thiết kế để người dân tham khảo, lựa chọn. Tôn trọng nguyện vọng của người dân, không bắt buộc các hộ gia đình xây dựng nhà ở theo thiết kế mẫu. Tùy theo điều kiện cụ thể người dân có thể xây dựng theo kinh nghiệm, truyền thống, phù hợp với điều kiện kinh tế, sinh hoạt của gia đình, nhưng phải đảm bảo tiêu chí tối thiểu về diện tích, chất lượng theo quy định tại điểm b và c Khoản này. Ngoài thiết kế mẫu, các địa phương có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp sửa chữa, nâng cấp nhà ở.

b) Nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 (đối với những hộ độc thân không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhở hơn nhưng không thấp hơn 18m2).

c) Nhà ở phải đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng); tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Các bộ phận nền, khung, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy. “Nền cứng” là nền nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như: vữa xi măng - cát, gạch lát. “Khung - tường cứng” bao gồm hệ thống khung, cột, tường kể cả móng đỡ. Tùy điều kiện cụ thể, khung, cột được làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc; tường xây gạch, đá hoặc làm từ gỗ bền chắc; móng làm từ bê tông cốt thép hoặc xây gạch, đá. “Mái cứng” gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép, lợp ngói hoặc lợp bằng các loại tấm lợp có chất lượng tốt như tôn, phi brô xi măng.

Tùy điều kiện thực tế, các bộ phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất lượng đương tương có sẵn tại địa phương, đảm bảo thời hạn sử dụng. Ủy ban nhân dân các tỉnh hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng quy định chủng loại vật liệu địa phương cụ thể (nếu có), báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

2. Tổ chức xây dựng nhà ở

a) Hộ gia đình trong danh sách được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có phải có đơn đăng ký hỗ trợ và cam kết xây dựng nhà ở (theo mẫu tại Phụ lục số II kèm theo Thông tư này), đề xuất lựa chọn mẫu nhà, phương thức xây dựng nhà ở.

b) Đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật) không có khả năng tự xây dựng nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức, đoàn thể khác tại địa phương tổ chức xây dựng nhà ở cho các đối tượng này.

c) Các hộ gia đình phải báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp xã khi hoàn thành các phần việc theo giai đoạn (hoàn thành phần móng đối với những hộ xây dựng nhà ở mới, hoàn thành từ 30% khối lượng công việc trở lên đối với những hộ sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có) hoặc hoàn thành toàn bộ công trình để tổ chức nghiệm thu làm cơ sở để thực hiện giải ngân vốn vay ưu đãi.

d) Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm theo dõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở; lập biên bản xác nhận hoàn thành theo giai đoạn và biên bản xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (theo mẫu tại Phụ lục số IV và Phụ lục số V kèm theo Thông tư này).

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp các Bộ liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội và các Bộ, ngành liên quan và mời Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo đúng mục tiêu và yêu cầu; tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ mỗi năm một lần gửi cơ quan chủ trì Chương trình tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Đề án hỗ trợ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng tổng hợp kế hoạch, cân đối, bố trí vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương và vốn, cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong dự toán ngân sách hàng năm.

3. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng cân đối, bố trí vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các hộ thuộc diện đối tượng và vốn, cấp bù chênh lệch lãi suất kịp thời cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định;

b) Hướng dẫn các địa phương công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ.

4. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.

5. Trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội

Thực hiện xây dựng kế hoạch tín dụng, kế hoạch huy động vốn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; thực hiện cho vay, thu hồi nợ vay và xử lý nợ rủi ro theo quy định hiện hành; hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn theo quy định đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.

6. Trách nhiệm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tuyên truyền, phổ biến chính sách; tham gia hỗ trợ ngày công lao động xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật).

7. Trách nhiệm của  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nghiên cứu, xem xét, bố trí một phần nguồn vốn từ quỹ “Vì người nghèo" để cùng phối hợp, tạo thêm nguồn lực thực hiện chính sách.

8. Trách nhiệm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Vận động các doanh nghiệp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” hỗ trợ thực hiện chính sách.

9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách giảm nghèo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà ở; giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo Quyết định số 90/QĐ-TTg.

b) Tổ chức lập và phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo Khoản 6 Điều 4 Thông tư này.

c) Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà ở trên địa bàn đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và có hiệu quả. Tùy điều kiện thực tế, quyết định việc hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương nâng cao chất lượng nhà ở của các hộ gia đình ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

d) Chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cấp chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn, vận động cộng đồng ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà ở.

e) Hàng Quý có báo cáo nhanh (theo mẫu tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư này) và báo cáo định kỳ mỗi năm một lần (theo mẫu tại Phụ lục VII kèm theo Thông tư này) kết quả thực hiện gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp gửi cơ quan chủ trì Chương trình tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

g) Lập kế hoạch vốn thực hiện chính sách (bao gồm tất cả các nguồn vốn), báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân hàng năm gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội để làm căn cứ tổng hợp kế hoạch vốn vay.

h) Chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà ở đến người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài của địa phương, panô, áp phích, tờ rơi. Tổ chức công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng được thụ hưởng chính sách.

i) Ban hành các quy định hướng dẫn theo nội dung Thông tư này, đảm bảo phù hợp với đặc điểm và điều kiện của địa phương, thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách giảm nghèo cấp huyện để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg.

b) Tổng hợp phê duyệt theo thẩm quyền danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn theo Khoản 5 Điều 4 Thông tư này.

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở thuộc diện đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 90/QĐ-TTg; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bảo các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở sau khi được hỗ trợ theo quy định; có biện pháp phòng ngừa việc chuyển nhượng nhà ở trái quy định; lập báo cáo nhanh kết quả thực hiện gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 cuối Quý để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan.

11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Kiện toàn Ban giảm nghèo cấp xã để thực hiện Chính sách.

b) Xem xét, tổng hợp danh sách hộ gia đình được hỗ trợ và có nhu cầu vay vốn trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp phê duyệt theo Khoản 4 Điều 4 Thông tư này.

c) Tổ chức nghiệm thu xác nhận khối lượng xây dựng hoàn thành theo giai đoạn (hoàn thành phần móng đối với những hộ gia đình xây dựng mới hoặc hoàn thành 30% khối lượng công việc xây dựng đối với những hộ gia đình thực hiện sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có) và xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng để làm cơ sở giải ngân và thanh toán vốn vay theo quy định. Mỗi loại biên bản lập 03 bản: 01 bản chủ hộ giữ, 01 bản gửi phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, 01 bản Ủy ban nhân dân cấp xã làm cơ sở lập văn bản tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn thành khối lượng xây dựng theo giai đoạn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội để giải ngân vốn vay, thời gian không được quá 03 ngày làm việc.

d) Lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở gồm: Trích danh sách có tên hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở; Đơn đăng ký vay vốn hỗ trợ và cam kết xây dựng nhà ở; Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng; Các chứng từ vay vốn để làm nhà ở.

e) Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, giám sát để các hộ gia đình sử dụng vốn vay làm nhà ở đúng mục đích, đảm bảo nhà ở phải được xây dựng hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng; vận động các tổ chức, đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà ở; pháy huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình, tận dụng, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ để đảm giảm giá thành xây dựng nhà ở.

12. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung để trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, ban hành theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng     năm 2022.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để sửa đổi, bổ sung hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính Phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Toà án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cơ quan cảnh sát điều tra các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng; - Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; - Lưu: VT, Cục GĐ (10). | BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Nghị |
| --- | --- |

Phụ lục I

MẪU BIÊN BẢN BÌNH XÉT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÀ Ở

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BXD ngày     tháng     năm 2022 của                  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ                                                        XÂY DỰNG NHÀ Ở

Thôn: ............................................... Xã (phường, thị trấn):................................................

Huyện (quận, thị xã):........................ Tỉnh (thành phố):......................................................

Cuộc họp vào hồi............ giờ...............phút, ngày............tháng................năm...................

Địa điểm:.............................................................................................................................

Thành phần tham gia:

- Chủ trì: Ông (bà)......................................................, Chức vụ:.........................................

- Đại diện UBND xã: Ông (bà)..................................., Chức vụ:........................................

- Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã: Ông (bà)..................., Chức vụ:.......................................

- Thư ký: Ông (bà)...............................................................................................................

- Số hộ tham gia cuộc họp/số hộ của thôn:..................., Tỷ lệ:........................................%

Nội dung họp

1. Cuộc họp đã nghe Ông (bà)......................................, Chức vụ.......................... phổ biến tiêu chí xác định đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

2. Kết quả bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở:

| TT | Họ tên chủ hộ | Ngày tháng năm được UBND cấp huyện phê duyệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành | Kết quả bình xét (Số người đồng ý/tổng số người tham dự) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |

Cuộc họp kết thúc..........giờ...............phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản lưu thôn, 01 bản gửi UBND xã.

| Thư ký | Đại diện các hộ dân | Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã | Đại diện UBND xã | Chủ trì (Trưởng thôn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Phụ lục II

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BXD ngày     tháng     năm 2022 của                  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày......tháng.......năm........

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ VÀ CAM KẾT XÂY DỰNG NHÀ Ở

Kính gửi: UBND xã (phường, thị trấn)...............................................................................

Huyện (quận, thị xã)...................................Tỉnh (thành phố).............................

Tên tôi là:.............................................................................................................................

Có hộ khẩu thường trú tại thôn...............................Xã (phường, thị trấn)...........................

Huyện (quận, thị xã)...............................................Tỉnh (thành phố)..................................

Là hộ có tên trong danh sách phê duyệt được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, xin đăng ký với UBND xã (phường, thị trấn) các nội dung sau:

1. Mẫu nhà áp dụng (nếu xây dựng mới):............................................................................

2. Đề nghị cung ứng vật liệu để xây dựng nhà ở (nếu có nhu cầu)

| Thứ tự | Tên vật liệu chính | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng |  |  |  |
| 2 | Sắt thép |  |  |  |
| 3 | Gỗ |  |  |  |
| 4 | Tấm lợp |  |  |  |

3. Đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở

4. Đề nghị tổ chức, đoàn thể xây dựng nhà ở ()

5. Số tiền đề nghị được vay từ Ngân hàng chính sách xã hội:.........................đồng.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

| Ý KIẾN CỦA UBND CẤP XÃ | NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Phụ lục III

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BXD ngày     tháng     năm 2022 của                  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)

| UBND HUYỆN.............. UBND XÃ...................... | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

................, ngày........tháng........năm.......

DANH SÁCH NHỮNG HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THUỘC DIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ NHƯNG KHÔNG CÓ NHU CẦU VAY VỐN LÀM NHÀ Ở

Hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhưng không có nhu cầu vay vốn làm nhà ở tại thôn.................................................................................................................

| TT | Họ tên chủ hộ | Chữ ký xác nhận không có nhu cầu vay vốn làm nhà ở | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

| TRƯỞNG THÔN | MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ | UBND XÃ |
| --- | --- | --- |

Phụ lục IV

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BXD ngày     tháng     năm 2022 của                  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH THEO GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG NHÀ Ở

Hôm nay, ngày.......tháng........năm...............

Tại công trình xây dựng nhà ở:............................................................................................

Địa chỉ tại thôn:............................................Xã (phường, thị trấn).....................................

Huyện (quận, thị xã).....................................Tỉnh (thành phố)............................................

Thành phần Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở

1. Đại diện UBND cấp xã

- Ông (bà).....................................................Chức vụ..........................................................

2. Đại diện Mặt Trận Tổ quốc cấp xã

- Ông (bà).....................................................Chức vụ..........................................................

3. Đại diện thôn

- Ông (bà).....................................................Chức vụ..........................................................

- Ông (bà).....................................................Chức vụ..........................................................

4. Đại diện hộ gia đình

- Ông (bà).....................................................Chức vụ..........................................................

Nội dung xác nhận

Sau khi kiểm tra, xem xét thực tế phần công việc đã thực hiện của giai đoạn xây dựng phần móng nhà (hoặc hoàn thành từ 30% khối lượng công việc trở lên đối với những hộ gia đình thực hiện sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có); Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã thống nhất nội dung sau:

1. Về khối lượng:

- Xác nhận hoàn thành phần móng nhà ở

- Xác nhận hoàn thành 30% khối lượng công việc (đối với hộ gia đình thực hiện sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có)

2. Về chất lượng (Xác nhận việc đạt hay không đạt yêu cầu về chất lượng)

Biên bản lập thành 03 bản; 01 bản chủ hộ gia đình lưu trữ; 01 bản gửi phòng Tài chính huyện; 01 bản UBND cấp xã lưu và làm cơ sở lập Văn bản tổng hợp Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn thành khối lượng xây dựng theo giai đoạn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội để giải ngân vốn vay.

THÀNH PHẦN THAM GIA XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

1. Đại diện UBND cấp xã....................................................................................................

2. Đại diện Mặt Trận Tổ quốc cấp xã..................................................................................

3. Đại diện thôn...................................................................................................................

4. Đại diện hộ gia đình.........................................................................................................

Phụ lục V

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BXD ngày     tháng     năm 2022 của                  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Hôm nay, ngày.......tháng........năm...............

Tại công trình xây dựng nhà ở:............................................................................................

Địa chỉ tại thôn:............................................Xã (phường, thị trấn).....................................

Huyện (quận, thị xã).....................................Tỉnh (thành phố)............................................

Thành phần Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã gồm

1. Đại diện UBND cấp xã

- Ông (bà).....................................................Chức vụ..........................................................

2. Đại diện Mặt Trận Tổ quốc cấp xã

- Ông (bà).....................................................Chức vụ..........................................................

3. Đại diện thôn

- Ông (bà).....................................................Chức vụ..........................................................

- Ông (bà).....................................................Chức vụ..........................................................

4. Đại diện hộ gia đình

- Ông (bà).....................................................Chức vụ..........................................................

Nội dung xác nhận

Sau khi kiểm tra, xem xét thực tế nhà ở đã xây dựng hoàn thành, Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã thống nhất các nội dung sau:

1. Về khối lượng:

Xác nhận nhà ở xây mới (hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có) của chủ hộ.................. đã hoàn thành. Diện tích sàn sử dụng............................m2.

2. Về chất lượng (Xác nhận việc đạt hay không đạt yêu cầu về chất lượng)

Kết luận

Xác nhận công trình đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng theo quy định và đồng ý đưa sử dụng.

Biên bản lập thành 03 bản; 01 bản chủ hộ gia đình lưu trữ; 01 bản gửi phòng Tài chính huyện; 01 bản UBND cấp xã tổng hợp, lập hồ sơ hoàn thành công trình gửi UBND huyện.

THÀNH PHẦN THAM GIA XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

1. Đại diện UBND cấp xã....................................................................................................

2. Đại diện Mặt Trận Tổ quốc cấp xã..................................................................................

3. Đại diện thôn...................................................................................................................

4. Đại diện hộ gia đình.........................................................................................................

Phụ lục VI

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BXD ngày     tháng     năm 2022 của                  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)

SỞ XÂY DỰNG TỈNH, THÀNH PHỐ................

BÁO CÁO HÀNG QUÝ

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Quý......năm.......

I. Về số liệu thực hiện

| TT | Nội dung | Đơn vị | Nhu cầu hỗ trợ tại địa phương | Kết quả thực hiện trong Quý |  |  | Luỹ kế thực hiện từ đầu Chương trình |  |  | Kế hoạch Quý tiếp theo |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tổng số | Hộ nghèo | Hộ cận nghèo | Tổng số | Hộ nghèo | Hộ cận nghèo | Tổng số | Hộ nghèo | Hộ cận nghèo |  |
| 1 | Hộ xây dựng nhà ở mới | hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật) | hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai | hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hộ gia đình còn lại | hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hộ cải tạo, sửa chữa nhà ở | hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật) | hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai | hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hộ gia đình còn lại | hộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tổng số vốn huy động | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn ngân sách Trung ương | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn ngân sách địa phương | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn vay Ngân hàng CSXH | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn huy động từ cộng đồng | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kết quả giải ngân vốn hỗ trợ | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn ngân sách Trung ương | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn ngân sách địa phương | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn vay Ngân hàng CSXH | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn huy động từ cộng đồng | triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Về khó khăn, vướng mắc

III. Kiến nghị (nếu có)

| NGƯỜI LẬP (Họ tên, số điện thoại, email) | GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG |
| --- | --- |

Phụ lục VII

MẪU BÁO CÁO CỦA UBND CẤP TỈNH

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BXD ngày     tháng     năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo                                                   theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

I. Kết quả thực hiện chính sách

1. Số hộ đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới

Số lượng nhà ở xây dựng mới lũy kế đến thời điểm báo cáo đã được hỗ trợ..............căn, tương đương.............% so với số lượng nhà ở đã được phê duyệt tại Đề án của tỉnh. Trong đó

- Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật)……………căn.

- Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai…………………………….căn.

- Hộ gia đình còn lại………………………………………………………………….căn.

2. Số lượng nhà ở sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có

Số lượng nhà ở sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có lũy kế đến thời điểm báo cáo đã được hỗ trợ..............căn, tương đương.............% so với số lượng nhà ở đã được phê duyệt tại Đề án của tỉnh. Trong đó:

- Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật)……………căn.

- Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai…………………………….căn.

- Hộ gia đình còn lại………………………………………………………………….căn.

3. Tổng số vốn huy động để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo:..........................

Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương.........................................................................................................

- Vốn ngân sách địa phương.........................................................................................................

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội......................................................................................

- Vốn huy động khác.....................................................................................................................

4. Tổng số vốn huy động để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ cận nghèo:...................

Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương.........................................................................................................

- Vốn ngân sách địa phương.........................................................................................................

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội......................................................................................

- Vốn huy động khác.....................................................................................................................

5. Tổng số vốn đã được giải ngân để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo............

Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương.........................................................................................................

- Vốn ngân sách địa phương.........................................................................................................

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội......................................................................................

- Vốn huy động khác.....................................................................................................................

6. Tổng số vốn đã được giải ngân để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ cận nghèo.....

Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương.........................................................................................................

- Vốn ngân sách địa phương.........................................................................................................

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội......................................................................................

- Vốn huy động khác.....................................................................................................................

7. Công tác triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Về cách thức thực hiện hỗ trợ.....................................................................................................

- Về chất lượng nhà ở, vật liệu làm nhà ở, diện tích.....................................................................

II. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

III. Đề xuất, kiến nghị của địa phương

| Nơi nhận: | TM. UBND TỈNH CHỦ TỊCH (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Phụ lục VIII

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BXD ngày     tháng     năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)

ĐỀ CƯƠNG

Xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

| UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)....... | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ ÁN

HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO                                                          THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA                                       GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

I. MỞ ĐẦU

1. Khái quát những đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), sự ảnh hưởng của vị trí địa lý, khí hậu đối với nhà ở của các hộ nghèo, hộ cận nghèo nằm trong đối tượng được hỗ trợ nhà ở tại địa phương.

2. Nêu sự cần thiết phải lập Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

3. Các căn cứ để lập Đề án.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG)

1. Nhận xét, đánh giá thực trạng nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)

a) Về số lượng nhà ở

b) Về chất lượng nhà ở

2. Đánh giá tác động của các yếu tố khí hậu đối với nhà ở về đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, tố, lốc trên địa bàn tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)

3. Nhận xét, đánh giá chung về thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đã và đang thực hiện tại địa phương

a. Về ưu điểm

b. Về các hạn chế, tồn tại (phân tích nguyên nhân và biện pháp khắc phục)

III. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ THỰC HIỆN NHẰM HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

1. Về phương thức huy động nguồn lực

2. Về quản lý nguồn lực của địa phương trong quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo

3. Về thực hiện việc quản lý sử dụng, cấp phát, thanh toán nguồn vốn cấp, vay tín dụng ưu đãi cũng như các nguồn vốn huy động khác

4. Về cách thức hỗ trợ (người dân tự làm hoặc do các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng sau đó bàn giao cho hộ dân...)

5. Đánh giá chung về việc thực hiện huy động và quản lý nguồn lực của địa phương trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đã thực hiện trong thời gian qua

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu, nguyên tắc hỗ trợ

2. Yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở

3. Mức vay để làm nhà ở

4. Đối tượng được hỗ trợ nhà ở (theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)

5. Phạm vi áp dụng: tại các huyện nghèo trực thuộc phường, thị trấn; xã trực thuốc thị xã, thành phố

6. Xác định số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)

a) Tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có (tính đến thời điểm Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành): .......hộ. Trong đó, số hộ thuộc đối tượng hỗ trợ hộ nghèo tự nguyện đăng ký vay vốn làm nhà ở:......hộ.

b) Tổng số hộ cận nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở hiện có (tính đến thời điểm Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành): .......hộ. Trong đó, số hộ thuộc đối tượng hỗ trợ hộ cận nghèo tự nguyện đăng ký vay vốn làm nhà ở:......hộ.

7. Phân loại đối tượng ưu tiên

a) Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật):.....hộ

b) Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai:.....hộ

c) Các hộ gia đình còn lại:.....hộ

Đối với các hộ thuộc diện từ hai loại đối tượng ưu tiên trở lên thì chọn loại ưu tiên cao nhất.

8. Nguồn vốn thực hiện

Ngoài các nguồn vốn quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 còn bao gồm các nguồn vốn của tỉnh, thành phố dự kiến huy động được để hỗ trợ.

9. Xác định tổng số vốn thực hiện và phân khai nguồn vốn thực hiện

Tổng số vốn cần có để thực hiện:.....................tỷ đồng

- Vốn ngân sách Trung ương: ....................tỷ đồng

- Vốn vay tín dụng: ....................tỷ đồng

- Dự kiến vốn huy động tại địa phương từ quỹ “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và từ các doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vận động: ....................tỷ đồng

- Các nguồn vốn khác (nếu có): ....................tỷ đồng

10. Cách thức thực hiện

a) Bình xét và phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở

b) Cấp vốn ngân sách Trung ương và vốn vay ưu đãi (nếu có) làm nhà ở

c) Thực hiện xây dựng nhà ở

11. Tiến độ thực hiện

12. Tiến độ huy động vốn hàng năm

a) Năm 2022:

- Vốn ngân sách Trung ương: ....................tỷ đồng

- Vốn vay tín dụng: ....................tỷ đồng

- Vốn huy động khác: ....................tỷ đồng

b) Năm 2023: ....................

c) Năm 2024: ....................

d) Năm 2025: ....................

13. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương

a) Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, bình xét, lập danh sách, phân loại đối tượng ưu tiên theo quy định; lập, phê duyệt Đề án và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan; củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các mục tiêu giảm nghèo các cấp; giao các cơ quan chức năng thiết kế mẫu nhà ở phù hợp và giới thiệu rộng rãi để nhân dân lựa chọn.

b) Cụ thể hóa các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao các địa phương tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

c) Phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Kiến nghị

VI. PHỤ LỤC

Bảng thống kê danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (theo mẫu tại Phụ lục IX kèm theo Thông tư số      /2022/TT-BXD ngày   tháng   năm 20200 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)

|  | ..........ngày.........tháng........năm TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ |
| --- | --- |

Phụ lục số IX

(Kèm theo Thông tư số         /2022/TT-BXD ngày     tháng     năm 2022 của                  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025)

| UBND TỈNH, THÀNH PHỐ |  | BẢNG TỔNG HỢP SỐ HỘ THUỘC DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐĂNG KÝ VAY VỐN LÀM NHÀ Ở ĐVT: hộ gia đình |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ tên chủ hộ thuộc đơn vị hành chính |  | Ngày/tháng/năm được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo.... | Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở đăng ký vay vốn làm nhà ở theo quy định tại Quyết định số /QĐ-TTg | Phân loại đối tượng ưu tiên |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật) | Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai | Hộ gia đình còn lại |  |
|  | Tổng cộng (tỉnh, thành phố) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Huyện A |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Xã A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.1 | Thôn, bản..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn A |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trần Thị B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Xã A2 |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1 | Thôn, bản..... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lê Thị C |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trần Văn D |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Huyện B |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Xã A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.1 | Thôn, bản..... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Đối với những hộ có từ hai ưu tiên trở lên, chỉ tổng hợp và ghi vào cột có ưu tiên cao hơn

| Người lập biểu (Họ, tên, số điện thoại liên hệ) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ |
| --- | --- |

Chỉ áp dụng đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật)